江苏省第二中医院智慧医疗建设项目
监理服务需求
一、监理要求
本次监理服务遵照GB/T19668.1-2014规范及“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。
本次监理服务的主要内容包括技术总体方案把关、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息及文档管理、安全管理、沟通管理、知识产权管理等。具体工作涵盖项目实施建设过程，包括硬件设备和软件产品购置，定制软件开发、最终系统集成、安装实施，调试、系统模块测试、集成测试、培训、试运行、项目验收、项目移交；相关各类项目会议的组织、记录，项目文档审查、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等；协助业主方完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。
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1、项目质量要求
符合相关建设规范和要求，保证项目达到设计标准，满足交付条件。
2、项目周期
项目进度要求：按照项目的总建设周期要求。
3、监理范围
供应商须根据采购人的要求，完成本项目监理工作，从监理单位开始后起至项目终验结束。监理单位根据项目各工序节点的要求，开展监理工作，工作范围包括：项目开发阶段的咨询、方案的评审，施工过程中“四控、三管、一协调”监理及项目验收工作。
4、监理工作
4.1 项目终验监理工作
（1）时间范围：自承建单位提出终验申请至终验结束。
（2）工作内容
1）审查承建单位试运行情况总结；
2）组织编制项目结算书；
3）编制项目监理工作报告；
4）协助建设单位制定终验计划；
5）审查质保期服务保障方案；
6）检查项目文档的齐备性，协助完成项目归档工作；
7）协助组织终验会议；
8）验收通过签发移交证书；
9）协助并监督承建单位对建设单位的项目整体移交；
10）督促承建单位对已完工项目中存在问题进行完善；
如承建单位未能执行监理机构指示或未能在合理时间内完成问题整改，监理机构负责建议处理意见及后续相关工作的协调。
（3）工作成果
1）承建单位试运行情况总结审查记录单；
2）维保期服务保障方案审查记录单；
3）终验计划；
4）监理工作报告；
5）终验会议纪要；
6）终验报告；
7）移交证书；
8）问题整改监理通知单；
9）索赔处理意见。
5、项目实施保密要求
（1）监理单位加强内部保密和信息安全管理，因中标人造成的数据泄密、网络与信息安全问题，由中标人承担所有责任。
（2）报价人中标后须与采购人签署保密协议,对中标人在项目实施过程中获得的项目相关信息承担保密责任，对项目实施过程中涉及的敏感信息严格遵循《中华人民共和国保守国家秘密法》相关要求进行保护，因中标人造成泄密、网络与信息安全问题的，由中标人承担所有责任。
（3）报价人应当提供与采购人的保密协议草拟本，并在中标后与采购人签署保密协议，约定：对于监理服务所获取的相关信息进行严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据、信息进行任何侵害本项目涉及和相关的任何信息系统的行为。
（4）报价人应当提供项目成员与采购人的保密协议草拟本。中标后，中标人参与本项目的人员，必须与采购人签订保密协议，约束项目成员的保密义务，并严格控制本项目的信息扩散范围只在该小组成员为了完成监理服务工作所必需知道的最少信息范围内。
（5）中标人在本项目中所获取的相关信息和产生的报告，必须提供给采购人指定人员，不得随意扩散。
（6）中标人若有失密行为将承担所有经济、法律责任。
三、申请人的资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；
4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
四、项目联系方式
联系人：倪凌
联系方式：13814047580
